SAP GUI ABAP 바이브 코딩 — AI 연구과제 결과 리포트

과제명: Cursor AI를 활용한 SAP GUI ABAP 바이브 코딩 체계 구축

대상 시스템: SAP S/4HANA (SAP_BASIS 750), SE38 / SE37 중심

저장소: hyosungitx00/AI

작성일: 2026-10-07

작성자: [실측 기입 — 담당자명 / 소속]

비교 기준 — 이 리포트의 주 비교는 「AI 미활용(수작업) vs AI 활용」 입니다. 저장소는 AI 활용 효과를 극대화하고 요구사항 반영도를 높이기 위한 수단이며, 그 추가 효과는 「AI 단독 vs AI + 저장소 가이드」 보조축으로 별도 제시합니다 (§1.4).  모든 수치는 저장소에서 재현 가능한 실측값(근거 표기)과, 담당자가 채워야 하는 업무 실측값([실측 기입] 표기)으로 구분되어 있습니다. 재현 명령은 부록 D에 있습니다. [실측 기입]을 채우는 방법은 report/effect-worksheet.md를 따릅니다.

## 0. 요약

결론: ABAP 코딩에 AI를 활용하면 훨씬 효율적입니다. 실전 과제에서 담당자는 사용할 테이블이 무엇인지조차 모르는 상태에서 출발했으나, AI가 테이블 후보를 제안하고 선택화면·검증 로직·ALV 출력·테스트 케이스·권한 목록까지 설계해 156줄 ABAP 프로그램이 활성화 오류 1건만으로 완성 되었습니다. 수작업이라면 담당자가 SE11을 돌며 테이블을 찾는 단계부터 시작해야 했던 일입니다.

그리고 AI를 그냥 쓰는 것보다, 저장소로 방향과 가이드를 제공할 때 효과가 더 큽니다. AI는 SAP에 접속할 수 없어 자기 코드가 활성화되는지 확인할 수 없고, 모르는 필드를 지어내며, 오류 원인을 잘못 진단하기도 합니다. 이 저장소는 그 빈틈을 메우는 수단입니다 — 요구사항을 37문항 인터뷰로 확정하고, 9개 게이트로 승인 없이는 다음 산출물을 만들지 못하게 하고, 코드를 내보내기 전에 17개 규칙으로 기계 검사하며, 한 번 겪은 오류를 패턴으로 승격해 다음부터는 애초에 그렇게 생성되도록 했습니다.

| 구분 | ① AI 미활용 (As-Is) | ② AI 활용 | ③ AI + 저장소 가이드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설계 주체 | 담당자 단독 | AI 초안 + 담당자 검토 | AI 초안 + 게이트 승인 절차 |
| 테이블을 모를 때 | 진행 불가 — SE11 조사 선행 | AI가 후보 제안 | 제안 + [확인필요] 표기로 환각 차단 |
| 요구사항 확정 시점 | 구두 합의, 코드 후 판명 | 대화로 확인 | 화면 목업·필드표 승인(Gate D/F) |
| 코드 작성 | 전량 수작업 | AI 생성 | AI 생성 + 패턴 선반영 골격 기반 |
| 품질 검증 | 담당자 기억 | 담당자 검토 | 17규칙 기계 점검(0.04초) |
| 오류 재발 | 개인 경험에 축적 | 축적 안 됨 | 패턴·규칙·골격 3중 선반영 |

이 리포트의 주 비교는 ① → ② 이며, 저장소는 ② → ③ 으로 그 효과를 끌어올린 수단입니다.

주효과 — AI 활용으로 얻은 것 (① → ②)

| 구분 | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 실전 적용 | ABAP 프로그램 1건, 설계~활성화~운영 이관 전 구간 완료 | sessions/20260928-ZMM_PR_LINK_ALV01/ |
| AI가 대행한 설계 | 테이블 6개 후보 선정, 선택화면 4개 항목, 입력 검증 3종, ALV 8열, 드릴다운 4개 T-code | 같은 폴더 README.md |
| AI가 생성한 산출물 | ABAP 소스 156줄(실효 122줄) + 테스트 케이스 3건 + 권한 목록 + TR 초안 | code.abap, handover.md |
| 담당자 사전지식 | 테이블·사용빈도·권한 모두 `[모름]` 상태에서 착수해 완료 | README.md 00-intake |
| 활성화 품질 | Syntax 오류 1건 → 수정 후 0건, 테스트 T1~T3 전부 통과 | errors.md, README.md |
| 업무 공수 절감 | [실측 기입] — 측정 양식·계산식은 §4.4 및 부록 B | — |

부가효과 — 저장소 가이드로 더 얻은 것 (② → ③)

| 구분 | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 반영 | 화면 목업을 코드 생성 전에 컨펌 — 1차 반려 발생, 코드 작성 전 교정 | README.md 08-demo |
| 환각 차단 | 미확인 테이블을 [확인필요]로 표기, 가정 3건 초과 시 코드 생성 중단 | SKILL.md §3.1 |
| 오진단 제거 | AI가 오류 원인을 1차에 오진단한 건을 패턴(ERR-006)으로 승격 | errors.md #1 |
| 결함 선반영 차단 | 가이드 전 AI 산출물 2건 모두 동일 결함 보유 → 골격 기반 3건은 오류 0건 | §4.3 |
| 자동 품질 검증 | 수동 체크리스트 8항목 → 명령 1회 17규칙 0.04초 | 3회 실측 평균 |
| 재발 방지 자산 | 오류 패턴 10건, 기계 점검 규칙 17건, 코드 골격 3종 | practice/, tools/, templates/abap/ |

## 1. 과제 개요

### 1.1 대상 업무

SAP 운영·개발 담당자가 수행하는 커스텀 ABAP 개발 업무입니다. 이번 과제의 주력 범위는 현업 요청 빈도가 가장 높은 두 유형으로 한정했습니다.

| 유형 | 내용 | 트랜잭션 | 과제 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 ALV 리포트 | 선택화면 + 조회 + ALV 출력 | SE38 | 주력 |
| 03 Function Module | 재사용 로직, 배치 호출 대상 | SE37 | 주력 |
| 02 / 04~07 | Module Pool, Enhancement, Interface, Batch, Forms | SE80 등 | 확장(템플릿 보유) |

대표 요청 형태는 "여러 화면을 돌아다니며 눈으로 맞춰 보던 정보를 한 화면에서 조회하게 해 달라"는 조회성 리포트입니다. 실전 1호 과제가 정확히 이 유형이었습니다 — 구매요청(PR)의 연결 정보 (WBS·판매오더·구매오더·입고·송장)를 한 번에 조회하는 ALV 리포트.

### 1.2 추진 배경

(1) 왜 AI를 도입했는가 — 수작업 ABAP 개발의 비효율

조회성 리포트 한 건을 만들려면 담당자는 요구사항 청취, 테이블·필드 조사, 조인 설계, 선택화면 설계, 코드 작성, 활성화, 테스트 케이스 작성, 권한 확인, 이송 요청까지 전 과정을 혼자 수행합니다. 이 중 상당 부분은 창의적 판단이 아니라 정형화된 반복 작업입니다. ALV 리포트의 뼈대, 선택화면 검증 로직, SY-SUBRC 처리, 엑셀 다운로드 호출은 프로그램마다 거의 같습니다.

더 큰 문제는 착수 자체가 막히는 경우입니다. 실전 1호 과제에서 담당자는 어떤 테이블을 써야 하는지 몰랐습니다. 수작업이라면 SE11과 업무 문서를 뒤지는 조사 단계를 먼저 끝내야 코딩에 들어갈 수 있습니다. AI는 이 조사 단계를 "후보 제안 + 담당자 확인"으로 단축할 수 있습니다. 이것이 AI 도입의 1차 동기입니다.

(2) 왜 저장소 가이드가 필요한가 — AI를 그냥 쓸 때의 한계

그런데 SAP GUI 환경에서는 AI를 그대로 쓰면 효과가 깎입니다. 네 가지 구조적 제약 때문입니다.

AI가 시스템을 볼 수 없다. 접속·실행·디버깅이 불가능하므로 코드를 사람이 SE38/SE37에 손으로 옮겨 활성화해야 합니다. AI는 자기 코드가 돌아가는지 확인할 방법이 없습니다.

DDIC 환각이 치명적이다. 테이블·필드명을 하나라도 지어내면 활성화가 실패합니다. 일반 개발에서는 컴파일 에러 한 줄이지만, 여기서는 "복붙 → 활성화 시도 → 실패 → 담당자가 오류 전문을 받아 적어 AI에 전달 → 수정본 재복붙"이라는 왕복 사이클이 발생합니다.

릴리스에 따라 문법이 다르다. ECC 6.0, NetWeaver 7.40/7.50, S/4HANA에서 쓸 수 있는 문법이 달라, 릴리스를 모르고 생성한 코드는 활성화되지 않습니다.

요구사항 오해가 늦게 드러난다. 코드를 다 만든 뒤 "원하던 화면이 아니다"가 나오면 설계부터 다시 합니다. 조회 리포트는 화면 구성이 곧 요구사항이기 때문입니다.

즉 AI 도입의 성패는 "AI가 코드를 잘 쓰는가"가 아니라 "한 번에 활성화되는 코드가 나오는가" 에 달려 있었습니다. 이 제약을 방치하면 복붙 왕복이 늘어 AI 도입 효과가 상쇄됩니다. 그래서 AI에게 방향과 가이드를 제공하는 수단으로 이 저장소를 구축했습니다.

### 1.3 과제 목표

1차 목표 — AI 활용으로 ABAP 개발 효율을 높인다

1. 담당자가 사전지식이 부족한 상태에서도 개발에 착수할 수 있게 한다. 2. 정형 반복 작업(골격·검증 로직·테스트 케이스·이관 문서)을 AI가 생성하게 한다.

2차 목표 — 가이드로 AI 산출물의 품질과 요구사항 반영도를 끌어올린다

3. 요구사항 오해를 코드 생성 전에 걸러낸다 (화면·필드 단계에서 확인받는다). 4. DDIC 환각을 구조적으로 차단한다 (확인된 값만 사용, 모르면 질문으로 되돌린다). 5. 코드 품질 검증을 사람 기억이 아니라 기계가 하게 한다. 6. 한 번 겪은 오류가 다음 세션에서 재발하지 않게 자산으로 축적한다.

### 1.4 비교 설계

효과를 명확히 보이기 위해 비교 대상을 두 축으로 분리했습니다.

| 축 | 비교 대상 | 측정 목적 | 리포트 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주축 | AI 미활용(수작업) → AI 활용 | AI 도입 자체의 효율 향상 | §4.1, §4.2, §4.4 |
| 보조축 | AI 단독 → AI + 저장소 가이드 | 가이드가 더해 준 품질·반영도 향상 | §4.3, §4.5 |

보조축은 통제된 A/B 실험이 아니라, 가이드가 실제로 작동한 사건의 기록입니다. 어떤 오류가 어느 지점에서 차단되었는지를 세션 기록과 점검기 실행 결과로 제시합니다.

## 2. 기존 업무 방식 — AI 미활용 (As-Is)

이 장의 기준선은 AI를 전혀 쓰지 않고 담당자가 전 과정을 수행하던 방식입니다.

### 2.1 담당자가 전량 수행했던 작업

실전 1호 과제를 수작업으로 했다면 담당자가 직접 해야 했던 일을, 실제 세션 산출물을 기준으로 역산해 정리했습니다. 오른쪽 열은 AI 활용 시 누가 수행했는지입니다.

| 단계 | 수작업 시 담당자가 하던 일 | AI 활용 시 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 정리 | 구두·메일 요청을 문서로 정리 | AI가 37문항으로 질문, 담당자는 답변만 |
| 테이블 조사 | SE11·업무 문서로 대상 테이블 탐색 | AI가 후보 6개 제안 → 담당자 확인 |
| 조인·필드 설계 | 키 관계 파악, 필드 연결표 작성 | AI가 연결표 초안 작성 → 승인 |
| 선택화면 설계 | 항목·기본값·검증 규칙 결정 | AI가 4개 항목 + 검증 3종 제안 |
| 코드 작성 | ABAP 전량 타이핑 | AI가 156줄 생성(실효 122줄) |
| 테스트 설계 | 케이스·테스트값 작성 | AI가 T1~T3 케이스·값 작성 |
| 운영 이관 | 권한 객체 조사, TR·잡 판단 | AI가 권한 목록·TR 초안·잡 판정 작성 |

담당자에게 남는 일은 확인·승인·SAP 조작(복붙·활성화·실행) 입니다. 판단은 사람이 하고 작성은 AI가 하는 분담입니다.

### 2.2 수행 주체·빈도·소요 시간

아래 표는 담당자가 실측값을 채우는 영역입니다. AI 미활용 기준으로 측정하며, 산정 방법은 부록 B를 따릅니다.

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 수행 담당자 | [실측 기입] (예: SAP 운영 담당 n명) | 역할 구분(현업 요청자 / 개발 담당) 포함 |
| 수행 빈도 | [실측 기입] (예: 월 n건) | 조회성 리포트 기준 |
| 1건 평균 소요 공수 | [실측 기입] (예: n MD) | 요구사항 청취~운영 이관 전 구간 |
| 단계별 공수 비중 | [실측 기입] | 요구사항 / 설계 / 코딩 / 활성화·테스트 / 이관 |
| 활성화 재시도 횟수 | [실측 기입] (예: 평균 n회) | Syntax·DDIC 오류로 되돌아간 횟수 |
| 시간당 인건비 | [실측 기입] | 금액 환산용 (사내 표준 단가) |

실측값이 없을 경우의 대안: 최근 완료된 유사 건 3건의 공수 기록을 평균하거나, 담당자 추정치를 범위(최소~최대)로 기입하고 리포트에 추정 근거를 명시합니다.

### 2.3 기존 흐름의 구조적 문제

실전 1호 세션을 수행하며 관찰된 문제를 네 가지로 정리했습니다.

요구사항이 말로만 오간다. 현업이 구두나 메일로 요청하면 담당자가 머릿속에서 화면을 그립니다. 이 그림이 틀렸다는 사실은 코드가 나온 뒤에야 드러납니다.

테이블·필드 확인이 매번 처음부터다. 같은 테이블을 쓰는 프로그램을 또 만들어도 SE11을 다시 열어 필드를 받아 적습니다. 직전에 확인한 값이 어디에도 남아 있지 않기 때문입니다.

코드 품질이 담당자 기억에 의존한다. SELECT * 금지, FOR ALL ENTRIES 앞 빈 테이블 체크, SY-SUBRC 확인 같은 규칙은 알고 있어도 바쁠 때 빠집니다. 빠진 사실은 성능 문제가 터진 뒤에 압니다.

같은 오류를 반복해서 겪는다. 활성화 실패 원인과 해결책이 담당자 개인 경험으로만 남아, 다른 사람이 같은 함정에 다시 빠집니다.

### 2.4 실패 비용 구조

ABAP 개발에서 오류가 늦게 발견될수록 비용이 급격히 커집니다. 이 과제가 게이트를 앞단에 집중시킨 이유입니다.

| 발견 시점 | 되돌아가는 범위 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 단계 | 질문 한 번 | 낮음 |
| 화면 컨펌 단계 | 화면 설계 재작성 | 낮음 |
| 스펙 단계 | 테이블·조인 재설계 | 중간 |
| 활성화 단계(Syntax) | 코드 수정 + 복붙 왕복 | 높음 |
| 운영 단계(성능·권한) | 장애 대응 + 재이송 | 매우 높음 |

## 3. 개선 방법 (To-Be)

### 3.0 개선 구조 — 두 단계

개선은 한 번에 이루어지지 않았습니다. AI를 도입하는 단계와, 그 AI에 방향을 주는 단계가 순서대로 있었습니다.

[1단계] AI 도입
   수작업 전량 → AI가 설계 초안·코드·테스트·이관 문서를 생성
   → 담당자는 확인·승인·SAP 조작만 수행
   → 효율은 올랐으나, SAP 특수 제약(§1.2)으로 활성화 실패·환각 위험이 남음

[2단계] 저장소로 방향·가이드 제공          ← 본 저장소의 역할
   요구사항: 37문항 인터뷰로 강제 확정 (Gate U/D/D-2/F)
   사실관계: DDIC 확정값만 사용, 모르면 [확인필요]로 되돌림 (Gate 1)
   출력형식: 복붙 계약으로 생략 없는 완전 소스 고정
   품질검증: 17규칙 기계 점검으로 코드 제시 전 차단 (Gate 3)
   경험축적: 발생 오류를 패턴→규칙→골격으로 승격 (Gate 4)
   → AI 산출물이 "한 번에 활성화되는 코드"에 수렴

저장소는 그 자체가 목적이 아니라 AI의 출력 품질과 요구사항 반영도를 끌어올리는 수단입니다. 담당자는 Cursor로 저장소를 열고 요청만 하면 되며, 규칙은 자동 적용됩니다.

### 3.1 활용 AI 도구

| 도구 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Cursor AI | 주 작업 환경. 저장소 규칙 자동 적용, 인터뷰·설계·코드 생성 | .cursor/rules/ 3종이 자동 적용되어 별도 지침 등록 불필요 |
| Cursor Cloud Agent | 저장소 구조 최적화·도구 개발 | 본 과제의 자동화 자산 구축에 사용 |
| 범용 LLM (ChatGPT·Claude 등) | 대체 수단 | harness/prompts/system-prompt-fragment.md를 지침으로 등록해 동일 규칙 적용 가능 |
| Python 3 (표준 라이브러리) | 자동 점검기 구동 | 외부 패키지 설치 불필요 |

SAP 시스템 자체에는 어떤 도구도 설치하지 않았습니다. 기존 SE38/SE37 작업 방식을 그대로 두고 그 앞단에 AI 작업 체계를 붙인 방식이라, 시스템 영향도와 보안 검토 부담이 없습니다.

### 3.2 핵심 설계 원칙 3가지

AI에게 "잘해 달라"고 요청하는 대신, 지켜야 할 계약을 명문화했습니다 (SKILL.md §3).

DDIC 그라운딩 — 테이블·필드는 담당자가 SE11에서 확인해 준 값, 또는 과거 활성화로 실재가 증명된 값만 사용합니다. 모르는 필드는 추측 코드 대신 [확인필요] 주석과 질문으로 되돌립니다. 가정이 3건을 넘으면 코드 생성을 중단하고 요구사항 단계로 회귀합니다.

릴리스 게이트 — 기준을 SAP_BASIS 750 / S/4HANA로 고정하고 코드 상단에 명시합니다. 보수적 문법이 필요한 건에만 ECC 호환으로 내려갑니다.

복붙 계약 — 생성 코드는 생략 없는 완전 소스 1개, 번호 매긴 복사 순서(트랜잭션 명시), DDIC·메시지·T-code 정의서, T1~T3 테스트 표, 오류 회수 양식을 반드시 동반합니다. 담당자가 추가 판단 없이 SE38에 그대로 옮길 수 있는 상태로만 전달합니다.

### 3.3 진행 절차 — 9개 게이트

각 관문은 승인 없이 다음 산출물을 만들지 않습니다. 특히 스펙 승인 전에는 "바로 코드 줘" 요청이 와도 코드를 만들지 않습니다.

[0] 사전준비 1회 — 릴리스·패키지·네이밍 확정
      │ Gate 0
[0.5] 인터뷰 — 설계 25문항 (한 턴 최대 3문항, [모름] 허용)
      │ Gate U   AI가 이해한 내용을 확인서로 제시 → 승인
      │ Gate D   화면 텍스트 목업 컨펌
      │ Gate D-2 화면 이미지 재검증 (선택화면 S1 / 결과 S2 분리)
      │ Gate F   필드 연결표·조인·구현 방식 승인
[1] Context 수집 — DDIC 캐시 확인 → 부족분만 SE11 수집
      │ Gate 1   필수 항목 1칸이라도 비면 코드 금지
[2] 스펙 확정 — 테이블·조인·화면·예외 미니 스펙
      │ Gate 2   담당자 "OK" 전 코드 금지
[3] 코드 생성 — 골격 복제 → 세션 값 교체
      │ Gate 3   자동 점검 오류 0건 + 사람 판단 체크리스트
[4] 검증 — 활성화 → 실행 테스트 → (오류 시 회수·수정)
      │ Gate 4   "활성화 OK + T1~T3 결과" 회수 전 이관 금지
[5] 운영 이관 — T-code·권한·이송 요청서
      │ 패턴 승격 + DDIC 캐시 승격

전 구간이 AI가 묻고 담당자가 답하는 형식입니다. 담당자가 양식을 작성하거나 문서를 쓰지 않아도 되고, 모르는 항목은 [모름]으로 넘기면 AI가 제안으로 메우고 [추정]으로 표시해 다시 확인받습니다. 설계 25문항에 더해 활성화·테스트·이관 단계의 12문항까지 총 37문항이 스크립트로 정의되어 있습니다.

### 3.4 자동화 — Gate 3 자동 점검기

가장 큰 변화입니다. 사람이 체크리스트를 눈으로 대조하던 작업을 스크립트가 대신합니다.

$ python3 tools/abap_check.py sessions/20261006-ZSD_DEMO_ALV01/code.abap
[점검] sessions/20261006-ZSD_DEMO_ALV01/code.abap
  ERROR   L47    CHK-005  사전 필드 `VBAK-...`를 참조하는데 `TABLES vbak.` 선언이 없습니다.
                 근거 ERR-006 · 처방: 코드 상단에 `TABLES <테이블>.` 선언을 추가하십시오.
  ERROR   L92    CHK-004  SELECT 직후 `SY-SUBRC` 체크가 없습니다.
                 근거 SKILL §3.4 · 처방: 직후에 `IF sy-subrc <> 0.` 분기(메시지 + RETURN)를 넣으십시오.
요약: 파일 1개 · 오류 2건 · 경고 0건
Gate 3 미통과 — 오류 0건이 될 때까지 코드를 사용자에게 제시하지 마십시오.

17개 규칙(CHK-001~CHK-017)으로 SELECT *, 루프 내 SELECT, FOR ALL ENTRIES 빈 체크, SY-SUBRC, TABLES 선언, 릴리스 문법, 헤더·부록, 주석 병기 등을 점검합니다.

모든 지적에 근거(패턴 ID·규칙 조항)와 처방 한 줄이 붙습니다. 결과를 그대로 AI에 돌려주면 수정이 되므로, 담당자가 ABAP 문법을 판단하지 않아도 품질이 수렴합니다.

소요 시간은 저장소 전체 기준 0.04초(3회 실측 평균)입니다. 사람이 8항목을 대조하던 작업을 사실상 무비용으로 대체합니다.

기계가 판별할 수 없는 항목(존재하지 않는 필드, 조인의 업무 타당성, 화면 구조 오인)은 "사람 판단"으로 명시 분리했습니다. 자동화가 사람 검토를 밀어내지 않도록 한 설계입니다.

외부 패키지 없이 Python 3만으로 동작하고, 자체 테스트 32항목이 규칙의 정상 동작을 보증합니다.

### 3.5 학습 구조 — 오류가 자산이 되는 경로

이 과제의 핵심 차별점입니다. 한 번 겪은 오류는 네 단계로 승격되어 재발이 차단됩니다.

① 활성화 실패 발생
      ↓ 담당자가 오류 전문 회수 (양식 고정)
② practice/error-patterns.md 에 패턴 승격 (ERR / MSG / PROC)
      ↓ 기계 판별이 가능하면
③ tools/abap_check.py 에 CHK 규칙 추가 → 코드 제시 전 자동 차단
      ↓ 모든 신규 프로그램에 해당하면
④ templates/abap/ 코드 골격에 선반영 → 애초에 그렇게 생성됨

실제 사례 — 실전 1호 세션에서 SELECT-OPTIONS ... FOR eban-badat 사용 시 TABLES eban. 선언이 없어 활성화에 실패했습니다. 이 오류는 ERR-006 패턴으로 등록되고, CHK-005 점검 규칙이 되고, 코드 골격 3종에 선반영되었습니다. 현재 동일 오류는 담당자에게 전달되기 전에 기계가 차단합니다.

### 3.6 저장소 구성

규칙·입력·산출·검증 네 층으로 구성했습니다. 하네스 자산 기준 62개 파일, 약 4,130줄입니다 (본 리포트 산출물 report/ 제외).

| 층 | 경로 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 규칙 | SKILL.md, HARNESS.md, AGENTS.md, .cursor/rules/ | AI 행동 규칙, 절차, Cursor 자동 적용 규칙 3종 |
| 입력 | requirements/, context/, harness/prompts/ | 요구사항 템플릿 13종, 시스템·DDIC 정보, 인터뷰 스크립트 |
| 산출 | templates/abap/, examples/, sessions/ | 코드 골격 3종, 출력 기준 샘플 2종, 세션별 기록 |
| 검증 | tools/, harness/checklists/, practice/, .github/workflows/ | 자동 점검기·테스트, 체크리스트, 오류 패턴 10건, CI |

Cursor로 저장소를 열면 규칙이 자동 적용되므로, 담당자는 지침을 붙여넣지 않고 바로 요청하면 됩니다. ABAP 파일을 편집하면 코드 표준 규칙이 자동으로 함께 적용됩니다.

## 4. 개선 효과

### 4.1 주효과 — AI 활용의 정량 효과 (① AI 미활용 → ② AI 활용)

실전 1호 과제의 산출물을 기준으로, 담당자가 직접 작성하지 않게 된 분량을 집계했습니다. 모든 수치는 세션 폴더에서 확인되는 실측값입니다.

| 지표 | ① AI 미활용 | ② AI 활용 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 착수 조건 | 대상 테이블을 알아야 착수 가능 | 테이블 [모름] 상태에서 착수 | 사전 조사 단계 제거 |
| 테이블 선정 | SE11·업무 문서 직접 탐색 | AI가 후보 6개 제안 → 확인 | 탐색을 검증으로 전환 |
| ABAP 소스 작성 | 156줄 전량 수작업 | AI 생성 (실효 122줄) | 타이핑·설계 작업 이전 |
| 선택화면 설계 | 항목·검증 규칙 직접 결정 | AI가 항목 4개 + 검증 3종 제안 | 설계 초안 자동화 |
| 테스트 설계 | 케이스·테스트값 직접 작성 | AI가 T1~T3 작성 | 검증 설계 자동화 |
| 운영 이관 문서 | 권한 조사·TR·잡 판단 직접 | AI가 권한 목록·TR 초안·판정 작성 | 이관 준비 자동화 |
| 세션 문서화 | 별도 작성 필요(또는 미작성) | 설계~검증 기록 76줄 자동 축적 | 인수인계 자료 부수 획득 |
| 활성화 품질 | — | 실효 122줄 중 Syntax 오류 1건 | 1회 수정으로 활성화 완료 |
| 1건 소요 공수 | [실측 기입] | [실측 기입] | 계산식은 §4.4 |

핵심은 분량이 아니라 착수 가능성입니다. 담당자는 테이블·사용빈도·권한을 모두 [모름]으로 답한 상태에서 시작해 운영 이관까지 완료했습니다. AI 미활용 방식에서는 조사 단계를 끝내야 코딩에 진입할 수 있으므로, 이 과제는 AI 없이는 같은 기간에 완료되기 어려웠던 건입니다.

또한 활성화 오류가 실효 122줄 중 1건이었다는 점은, AI 생성 코드가 수정 왕복 없이 거의 바로 쓸 수 있는 수준이었음을 보여 줍니다.

### 4.2 실전 적용 사례 — ZMM_PR_LINK_ALV01

데모가 아니라 실제 SAP 시스템에 활성화되어 테스트까지 완료된 건입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로그램 | ZMM_PR_LINK_ALV01 (SE38 실행 리포트, 패키지 ZMM01) |
| 업무 | 구매요청(PR) 연결 정보 일괄 조회 — WBS·판매오더·구매오더·입고·송장 |
| 요구사항 접수 | 인터뷰 방식. 담당자가 테이블을 몰라 [모름]으로 답 → AI 제안 후 확인 절차로 전환 |
| 화면 확정 | 텍스트 목업 컨펌 → 이미지 1차 반려(합성형) → S1/S2 분리형 재제출 후 컨펌 |
| 선택화면 | PR번호(선택), 생성일(범위·기본 당일), 플랜트·구매그룹(선택) |
| 입력 검증 | 전체 미입력 차단, 생성일 90일 상한, 일자 역전 차단 |
| 출력 | ALV 8열 + CL_SALV_TABLE + 엑셀 + 문서번호 드릴다운 |
| 활성화 | Syntax 오류 1건(ERR-006) → 수정 후 0건 |
| 실행 테스트 | T1 정상 ALV / T2 규정 메시지 / T3 규정 메시지 — 전부 통과 |
| 운영 이관 | 권한 목록(M_BANF_WRK), TR 초안, 배치잡 불필요 판정까지 완료 |
| 승격 자산 | ERR-006, MSG-002, PROC-001 3건을 공용 패턴으로 등록 |

이 1건에서 얻은 것은 프로그램 하나가 아닙니다. 다음 세션부터 적용되는 재발 방지 자산 3건과, 인터뷰 방식이 "담당자가 테이블을 몰라도 설계가 진행된다"는 사실의 검증입니다.

### 4.3 부가효과 — 저장소 가이드의 정량 효과 (② AI 단독 → ③ AI + 가이드)

AI를 그냥 쓰는 것과, 저장소로 방향을 주고 쓰는 것의 차이입니다. 아래는 저장소에서 명령으로 재현되는 실측값입니다 (재현 명령은 부록 D).

| 지표 | ② AI 단독 | ③ AI + 저장소 가이드 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 품질 검증 | 담당자 눈 검토 (체크리스트 8항목) | 명령 1회 17규칙 기계 점검 | 점검 항목 2.1배, 소요 0.04초 |
| 검증 누락 가능성 | 기억·집중도 의존 | 종료코드로 강제(오류 시 비통과) | 누락 구조적 차단 |
| 요구사항 확인 시점 | 코드 제시 후 대화로 교정 | 화면 목업·필드표 승인(Gate D/F) | 재작업 범위 축소 |
| DDIC 환각 | 모르는 필드를 지어낼 수 있음 | 확정값만 사용, 미확인은 [확인필요] | 활성화 실패 원인 차단 |
| 릴리스 문법 | 릴리스 모르고 생성 | SAP_BASIS 750 고정·코드 상단 명시 | 문법 비호환 제거 |
| 출력 완전성 | 일부 생략("...이하 동일") 가능 | 복붙 계약으로 완전 소스 강제 | 복붙 즉시 사용 가능 |
| 오류 원인 진단 | 1차 오진단 사례 발생 | 패턴 조회로 즉시 식별 | 진단 왕복 제거 |
| 경험 축적 | 세션 종료 시 소멸 | 패턴 10건 + 규칙 17건 + 골격 3종 | 조직 자산화 |
| 코드 작성 출발점 | 빈 화면에서 생성 | 패턴 선반영 골격 3종 | 기본 품질 보장 상태에서 시작 |

결함 발생률로 본 가이드 효과 — 가이드가 없던 시점에 AI가 생성한 ABAP 산출물 2건(실전 세션 code.abap, 출력 기준 샘플 examples/ZSD_SALES_ALV01.abap)은 둘 다 동일한 결함(TABLES 선언 누락, ERR-006)을 가지고 있었습니다. 이 패턴을 코드 골격에 선반영한 뒤 만들어진 골격 3종은 오류 0건입니다. 같은 유형의 실수가 구조적으로 사라졌습니다.

| 구분 | 산출물 수 | ERR-006 보유 |
| --- | --- | --- |
| 가이드 선반영 전 (AI 단독 생성) | 2건 | 2건 (100%) |
| 가이드 선반영 후 (골격 기반) | 3건 | 0건 (0%) |

AI의 오진단을 가이드가 교정한 사례 — 실전 세션에서 Field "EBAN-BADAT" is unknown. 오류가 났을 때 AI는 원인을 SY-DATUM 회피 문제로 1차 오진단했습니다. 실제 원인은 TABLES eban. 미선언이었습니다(errors.md #1). 이 경험이 ERR-006 패턴으로 등록된 지금은, 같은 메시지가 나오면 원인과 처방이 즉시 조회됩니다. AI 단독으로는 반복될 수 있는 진단 왕복입니다.

사람이 몰랐던 잠복 결함 검출 — 출력 형식의 기준으로 쓰이던 예제 코드 자체에 TABLES 선언 누락이 잠복해 있었고, 사람은 수개월간 알지 못했으나 점검기 도입 즉시 검출되었습니다. 기준 샘플의 결함은 그것을 참고한 모든 후속 코드로 전파되므로, 발견이 이를수록 회피 비용이 큽니다.

### 4.4 시간·비용 절감 측정 (주축)

업무 공수 절감은 사내 실측값이 필요합니다. 아래 계산식과 양식에 실측값을 넣으면 산출됩니다. 상세 양식은 report/effect-worksheet.md(부록 B)에 있습니다.

기준선은 AI 미활용(수작업) 공수이며, 비교군은 AI 활용 공수입니다.

① 1건 절감 공수   = [AI 미활용 1건 공수] − [AI 활용 1건 공수]
② 절감률(%)       = ① ÷ [AI 미활용 1건 공수] × 100
③ 연간 절감 공수   = ① × 연간 수행 건수
④ 연간 절감 금액   = ③ × 시간당 인건비
⑤ 재작업 회피 효과 = (AI 미활용 평균 활성화 재시도 − AI 활용 재시도)
                     × 1회 왕복 공수 × 연간 건수

| 입력 항목 | 실측값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| ① AI 미활용 1건 공수 | [실측 기입] | AI 도입 전 유사 건 3건 평균 |
| ② AI 활용 1건 공수 | [실측 기입] | ZMM_PR_LINK_ALV01 소요 실적 |
| 연간 수행 건수 | [실측 기입] | 요청 접수 이력 |
| 시간당 인건비 | [실측 기입] | 사내 표준 단가 |
| ① AI 미활용 활성화 재시도 | [실측 기입] | 담당자 기록 |
| ② AI 활용 활성화 재시도 | 1회 (실측) | 실전 1호 Syntax 오류 1건 |

아래는 계산 방식을 보여 주는 예시이며 가정값입니다. 실측값으로 반드시 교체하십시오. 예시: AI 미활용 5.0 MD, AI 활용 2.0 MD, 연 12건, 단가 X원/시간 가정 시 → 1건 절감 3.0 MD, 절감률 60%, 연간 절감 36 MD, 금액 = 36 MD × 8h × X원.

측정 시 유의할 점은 AI 활용 공수에 인터뷰 응답 시간을 포함해야 한다는 것입니다. 이 체계는 담당자의 문서 작성 시간을 질문 응답 시간으로 바꾼 것이므로, 응답 시간을 빼면 절감이 과대 계상됩니다.

### 4.5 오류 감소 (보조축 포함)

| 지표 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 실전 1호 활성화 오류 | 1건 → 0건 | 1회 수정으로 해소 |
| 해당 오류의 재발 가능성 | 구조적 차단 | 패턴·점검 규칙·코드 골격 3중 선반영 |
| 기계 점검이 사전 차단하는 오류 유형 | 17종 | 패턴 연계 6종 포함 |
| 자동 점검으로 발견한 잠복 결함 | 1건 | 기준 샘플 ERR-006 |
| 점검기 자체 신뢰성 | 테스트 32항목 통과 | 규칙 오탐·미탐 회귀 방지 |
| CI 상시 검증 | 커밋·PR마다 실행 | 품질 하락 유입 차단 |

점검기 개발 과정에서 점검기 자체의 결함 2건(오류 줄번호 오표기, 테스트 데이터 오점검)도 자체 테스트로 발견해 수정했습니다. 검증 도구를 검증하는 구조까지 갖춘 상태입니다.

### 4.6 정성 효과

담당자 진입 장벽 하락 — 테이블·필드를 몰라도 [모름]으로 답하면 설계가 진행됩니다. 실전 1호에서 실제로 이 경로로 완료되었습니다.

요구사항 확정의 증거화 — 화면 컨펌·필드 승인이 세션 폴더에 기록으로 남아, "이렇게 요청한 적 없다"는 분쟁 여지가 줄어듭니다.

품질이 사람에 종속되지 않음 — 경력·집중도와 무관하게 동일 규칙이 적용됩니다.

인수인계 비용 감소 — 설계 의도, 테스트 결과, 권한·이송 정보가 세션 폴더에 묶여 있습니다.

담당자 역할의 전환 — 작성자에서 판단자로 바뀝니다. 담당자는 타이핑과 문서화 대신 "이 테이블이 맞는가, 이 화면이 요청과 같은가"를 판단하는 데 시간을 씁니다. AI 활용의 효과가 단순 속도가 아니라 업무의 질적 전환으로 나타나는 지점입니다.

## 5. 확산 가능성 및 향후 계획

### 5.1 확산 가능성

확산 대상은 "AI를 활용해 ABAP을 개발하는 방식" 이고, 저장소는 그 방식을 다른 조직에 그대로 옮길 수 있게 하는 전달 매체입니다. 가이드가 파일로 존재하기 때문에 구두 전수나 교육 없이 복제됩니다. 다섯 축으로 확산이 가능하며, 각 축에서 재사용되는 자산이 다릅니다.

| 확산 축 | 대상 | 재사용 자산 | 추가 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모듈 확산 | 같은 담당 조직의 다른 SAP 모듈 (SD·MM·FI·PP) | 규칙·절차·점검기·골격 전부 | 모듈별 DDIC 캐시 축적 |
| 인원 확산 | 같은 팀의 다른 담당자 | 저장소 전체 | 없음 (Cursor로 열면 규칙 자동 적용) |
| 유형 확산 | Module Pool·Enhancement·Interface·Batch·Forms | 요구사항 템플릿 5종 보유 | 유형별 코드 골격 추가 |
| 부문 확산 | 타 부문 SAP 개발 조직 | 규칙·절차·점검기 | 부문별 네이밍·패키지·권한 규칙 교체 |
| 도구 확산 | Cursor 미사용 조직 | 규칙 전문 + 프롬프트 조각 | 해당 도구에 지침 등록 |

확산이 쉬운 이유는 사내 고유 정보가 몇 개 파일에 격리되어 있다는 점입니다. 교체 대상은 context/system-context.template.md(릴리스·패키지·네이밍), context/ddic-cache.md(모듈별 DDIC), practice/error-patterns.md(조직 경험) 세 곳이며, 규칙·절차·점검기·골격은 그대로 쓸 수 있습니다.

SAP 외 영역으로의 이식 — "AI가 직접 실행할 수 없고 사람이 결과를 옮겨야 하는" 업무라면 동일 설계가 적용됩니다. 게이트로 승인받고, 출력 계약을 고정하고, 실패를 패턴으로 승격하는 구조는 업무 도메인과 무관합니다.

### 5.2 향후 계획

| 단계 | 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 적용 건수 확대 | 조회성 리포트 중심으로 세션 누적, 모듈별 DDIC 캐시 확보 | 세션 5건 이상, 캐시 확정 행 축적 |
| 2단계: 측정 체계 확립 | 세션별 공수·재시도 횟수 기록을 verify.md에 표준 항목으로 추가 | 정량 효과 실측값 확보 |
| 3단계: 유형 확장 | Module Pool·Interface 등 확장 유형 코드 골격 추가 | 유형별 골격 + 점검 규칙 보강 |
| 4단계: 팀 확산 | 담당자 대상 적용 가이드 공유, 패턴 공동 축적 운영 | 다수 담당자 사용, 패턴 20건 이상 |
| 5단계: 점검 규칙 심화 | 운영 중 발생 오류를 규칙으로 승격, 성능 규칙 확대 | 규칙 25건 이상 |

2단계를 우선 과제로 봅니다. 현재 정량 효과를 저장소 근거로만 제시할 수 있는 이유는 공수 기록이 세션 산출물에 포함되지 않았기 때문입니다. verify.md에 단계별 소요 시간과 활성화 재시도 횟수를 표준 기록 항목으로 넣으면, 이후 세션부터 절감 효과가 자동으로 집계됩니다.

### 5.3 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| DDIC 캐시의 오염 | 잘못된 필드가 확정으로 등록되면 환각과 같은 결과 | 승격 근거를 SE11 출력·활성화 성공 기록으로 제한, AI의 자체 추가 금지 명문화 |
| 자동 점검 과신 | 기계가 통과시킨 코드를 검토 없이 활성화 | 점검기 미대응 항목을 "사람 판단"으로 명시 분리, 리뷰 체크리스트 유지 |
| 게이트 피로 | 급한 건에서 게이트를 건너뛰려는 압력 | 간이 경로를 만들지 않음. 게이트 생략이 재작업보다 비싸다는 점을 사례로 공유 |
| 담당자 1인 의존 | 확산 전 단계에서 지식이 개인에 머묾 | 패턴·캐시·세션 기록을 저장소에 강제 축적 (이미 적용 중) |

## 부록 A. 평가 기준 대응표

| 평가 기준 | 배점 | 본 리포트의 대응 근거 |
| --- | --- | --- |
| 효과성 — 시간·비용 절감, 오류 감소의 정량 확인 | 40 | 주축: §4.1 AI 활용 정량 효과 9지표(생성 156줄·테이블 6개·T1~T3·이관문서), §4.4 절감 계산식 + 측정 양식(부록 B) · 보조축: §4.3 가이드 효과 9지표 + 결함 발생률 2/2→0/3, §4.5 오류 감소 6지표 |
| 실제 적용도 — 데모 수준 초과 여부 | 30 | §4.2 실전 적용 1건 — SAP 활성화·T1~T3 통과·운영 이관 완료, 세션 기록 원본 보유(sessions/), CI 상시 운영 |
| 확산 가능성 — 타 팀·부문 활용 가능성 | 20 | §5.1 5개 확산 축별 재사용 자산·추가 작업 구분, 사내 고유 정보 3개 파일 격리, 도구 비종속(프롬프트 조각 제공) |
| 완성도 — 리포트·영상 구성과 전달력 | 10 | 본 리포트(Word·PPT 동시 제공), 부록 C 시연 영상 시나리오, 부록 D 근거 재현 명령 |

## 부록 B. 정량 효과 측정 워크시트

report/effect-worksheet.md 참조. 실측 항목, 계산식, 기록 절차가 표로 정리되어 있습니다.

## 부록 C. 시연 영상 시나리오

report/demo-video-script.md 참조. 3분 구성의 장면별 화면·내레이션·시간 배분이 정리되어 있습니다.

## 부록 D. 근거 데이터 재현 명령

리포트의 저장소 기반 수치는 아래 명령으로 재현됩니다.

# 자동 점검 (ABAP 산출물 오류 0건 확인)
python3 tools/abap_check.py

# 점검기 자체 테스트 (32항목)
python3 tools/tests/test_abap_check.py

# 점검 규칙 수 (17건)
grep -oE 'CHK-0[0-9]{2}' tools/README.md | sort -u | wc -l

# 오류 패턴 수 (10건)
grep -cE '^\| (ERR|MSG|PROC)-[0-9]+' practice/error-patterns.md

# 하네스 자산 규모 (62개 파일, 약 4,130줄 — 리포트 산출물 제외)
git ls-files | grep -v '^report/' | wc -l
git ls-files | grep -v '^report/' | xargs wc -l | tail -1

# 실전 적용 세션 기록
cat sessions/20260928-ZMM_PR_LINK_ALV01/README.md